| **TAREFA** | **RESPONSÁVEL** | **TEMPO PREVISTO** | **TEMPO EXECUTADO** |
| --- | --- | --- | --- |
| ShoppingCart | David Vinícius Pereira Lima | 1 horas | 1:30 horas |
| ShoppingCartItem | David Vinícius Pereira Lima | 1 horas | 1 horas |
| CartRepository | David Vinícius Pereira Lima | 30 minutos | 40 minutos |
| ShoppingCartItemRepository | David Vinícius Pereira Lima | 20 minutos | 30 minutos |
| CartSevice | David Vinícius Pereira Lima | 1:30 horas | 2:30 horas |
| CartController | David Vinícius Pereira Lima | 50 minutos | 1:30 horas |
| ShoppingCartTest | David Vinícius Pereira Lima | 1 horas | 1 horas |
| ShoppingCartItemTest | David Vinícius Pereira Lima | 50 minutos | 1:30 horas |
| CartRepositoryTest | David Vinícius Pereira Lima | 1 horas | 3 horas |
| CartServiceTest | David Vinícius Pereira Lima | 1:30 horas | 2 horas |
| CartControllerTest | David Vinícius Pereira Lima | 1 horas | 40 minutos |