**Luiz Felipe Correia Gomes**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREFA** | **RESPONSÁVEL** | **TEMPO PREVISTO** | **TEMPO EXECUTADO** |
| Configuração e implementação do serviço de mensagens de email. | Luiz Felipe C. Gomes | 30 minutos | 20 minutos |
| Criar classe para representar atributos do produto. | Luiz Felipe C. Gomes | 15 minutos | 30 minutos |
| Realizar testes sobre os serviços e o modelo de email. | Luiz Felipe C. Gomes | 2 horas | 2 horas |
| Realizar testes sobre a classe que representa atributos do produto. | Luiz Felipe C. Gomes | 2 horas | 1 hora |
| Corrigir conflitos ao fazer merge com a branch de David. | Luiz Felipe C. Gomes | 1 hora | 2 horas |
| Implementar a funcionalidade de autenticação. | Luiz Felipe C. Gomes | 4 horas | 3 horas |
| Corrigir conflitos ao fazer merge com a branch de David. | Luiz Felipe C. Gomes | 1 hora | 2 horas |
| Atualizar os testes realizados sobre a autenticação para refletir nas mudanças feitas após corrigir os conflitos. | Luiz Felipe C. Gomes | 2 horas | 2 horas |
| Refatorar autenticação para se alinhar com a lógica da aplicação. | Luiz Felipe C. Gomes | 4 horas | 4 horas |