**Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

| **TAREFA** | **RESPONSÁVEL** | **TEMPO PREVISTO** | **TEMPO EXECUTADO** | **OBSERVAÇÕES** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Criação de classes Category e Product | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 1h | 2h | A implementação levou mais tempo do que o previsto devido à necessidade de revisar o modelo de dados. |
| Teste de model Category e Product | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 1h | 1:30h | A implementação levou mais tempo do que o previsto |
| Criação de Repository de Category e Product | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 20min | 20min | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
| Testes de Category Repository | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 40min | 40min | Os testes foram concluídos dentro do tempo previsto. |
| Criação do  CategoryController. | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 1h | 1h | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
| Criação do ProductController | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 1h | 1h | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
| Criação do  CategoryService. | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 1h | 1h | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
| Criação do ProductService. | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 1h | 2h | A implementação levou mais tempo do que o previsto. |
| Criação do  CategoryDto e  CategoryForm. | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 40m | 40m | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
| Criação do ProductDto, CategoryDto. | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 40m | 40m | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
| Ajuste em service de Product | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 20min | 40min | A necessidade de refatorar o código resultou em um tempo de execução maior do que o previsto. |
| Ajuste em relacionamentos de classe Product | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 30min | 30min | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
| Resolução de pequenos conflitos ao fazer o merge | Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa. | 20mim | 20min | A tarefa foi concluída dentro do tempo previsto. |
|  |  |  |  |  |