**Everlan Santos do Rosário**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TAREFA** | **RESPONSÁVEL** | **TEMPO PREVISTO** | **TEMPO EXECUTADO** |
| ValidationToken Model e Teste | Everlan | 1 hora | 1 hora |
| ValidationToken Repository e Teste | Everlan | 1 hora | 1 hora |
| ValidationToken Service e Teste | Everlan | 2 hora | 2:30 hora |
| JwtConfigProperties,  JwtProvider | Everlan | 2 hora | 2 hora  obs:Tempo perdido porque  acabou não usando. Ainda tive que ajustar a classe ValidationToken para adaptar com o que foi usado |
| Correções de erros, e ajustes | Everlan | 4 hora | 4:30 horas mais ou menos |
|  |  |  | Obs:demorei mais tempo fazendo os testes |